PROJECT PLAN

Versione 1: 18/10/2024

Versione 1.1: 21/10/2024

Versione 1.2: 22/10/2024

Versione 1.3: 25/10/2024


I principali componenti di un piano di progetto (**project** **plan**) sono:

1. **Introduzione:**

BGTransport è nato per facilitare il ritrovamento di informazioni dei mezzi pubblici nella provincia di Bergamo. Questo progetto permette di visualizzare in modo chiaro, semplice e veloce, all’interno di una pagina web, tutte le linee di pullman, percorsi ferroviari, la funicolare e le linee tranviarie di Bergamo.

1. **Modello** **di** **processo:**

SCRUM: è stato scelto SCRUM perché ci permette di suddividere il lavoro e di darci degli obbiettivi da soddisfare settimanalmente. Abbiamo utilizzato la sezione Projects all’interno di GitHub.



Product Backlog: elenco di funzionalità, bug ed elementi necessari (segnare in una tabella il giorno e le varie decisioni prese)

|  |  |
| --- | --- |
| Funzionalità | Data |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bug | Data |
|  |  |

Sprint Planning: selezionare gli elementi più importanti del Product Backlog e stabilire gli obbiettivi per lo sprint

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Data | Modalità | Decisioni |
| 1 | 18/10/2024 | Riunione in presenza | Miglioramenti al Project Plan e creazione del file che contiene i requisiti |
| 2 | 25/10/2024 | Riunione in presenza | Miglioramenti al Project Plan, miglioramenti dei requisiti e creazione schemi UML |

Sprint: periodo di tempo entro il quale bisogna consegnare gli elementi selezionati durante lo Sprint Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Data inizio | Data fine | Durata |
| 1 | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 1 settimana |
| 2 | 28/10/2024 | 01/11/2024 | 1 settimana |

 Daily Scrum: riunione quotidiana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily | Data | Modalità | Sprint |
| 1 | 21/10/2024 | Riunione in presenza | 1 |
| 2 | 22/10/2024 | Riunione in presenza | 1 |
| 3 | 23/10/2024 | Riunione in presenza | 1 |
| 4 | 24/10/2024 | Riunione in presenza | 1 |
| 5 | 25/10/2024 | Riunione in presenza | 1 |

Sprint Review: Lavoro completato

Sprint Retrospective: identificare i miglioramenti che possono essere apportati in futuro

1. **Organizzazione** **del** **progetto:**

A svolgere il progetto siamo in due quindi la divisione dei compiti è abbastanza immediata:

* Product Owner: Zanotti Matteo --> si occupa di definire le funzionalità del prodotto; gestisce il Product Backlog, le funzionalità e le funzionalità da sviluppare
* Scrum Master: Maffeis Riccardo --> si occupa di far seguire le pratiche Scrum, mantiene il Development Team e il Product Owner focalizzati sugli obbiettivi elencati nello Sprint Backlog e risolve eventuali problemi.
* Development team: Maffeis Riccardo, Zanotti Matteo --> si occupano di portare a termine i compiti assegnati duranti lo Sprint

1. **Standard,** **linee** **guida,** **procedure**

Per poter svolgere al meglio le attività abbiamo delineato delle regole da seguire, in modo tale che non si possano verificare situazioni in cui i componenti del team non sanno cosa fare quando si verificano delle problematiche.

Tutto il team deve seguire le seguenti linee guida:

* Tutti i bug/implementazioni devono essere segnati nella sezione Projects di GitHub e associati ad un Issue
* Quando vengono fatte delle modifiche a documenti deve essere creato un Issue per far sì che ogni componente del gruppo possa vedere le modifiche e approvare i cambiamenti
* Il software deve essere sempre testato dopo qualsiasi modifica/implementazione per accertarsi che le modifiche/implementazioni siano corrette
* Per qualsiasi idea mirata al miglioramento del software bisogna discuterne insieme a tutto il team
* Per qualsiasi problema bisogna discuterne insieme a tutto il team per risolvere le problematiche nel minor tempo possibile

1. **Attività** **di** **gestione** sono guidate da obiettivi e priorità fissati per il progetto. Ad esempio, la direzione dovrà presentare relazioni periodiche sullo stato e sullo stato di avanzamento del progetto. Dovrà anche seguire alcune priorità nel bilanciamento di requisiti, tempi e costi.

1. **Rischi** I potenziali rischi devono essere identificati il prima possibile. Ci saranno sempre dei rischi: l'hardware potrebbe non essere consegnato in tempo, il personale qualificato potrebbe non essere disponibile quando necessario, le informazioni critiche potrebbero mancare quando è necessario e così via. È piuttosto ingenuo supporre che un progetto di sviluppo software funzioni sempre senza intoppi. Anche in campi consolidati, come quello delle costruzioni, c'è sempre qualcosa che non va. Si dovrebbe diagnosticare precocemente i rischi di un progetto software e fornire misure per affrontarli; vedere anche **il** **capitolo** **8** . Più incerti sono i vari aspetti del progetto, maggiori sono i rischi.

1. **Personale:**

Quantità di personale: 2

Maffeis Riccardo

Zanotti Matteo

Inizio del progetto: 18/10/2024

Fine del progetto:

Competenze: buone capacità di programmazione in java

1. **Metodi** **e** **tecniche** In questa sezione vengono forniti i metodi e le tecniche da utilizzare durante l'ingegneria dei requisiti, la progettazione, l'implementazione e le prove. In genere, qui viene descritto anche il modo in cui viene gestito il controllo della versione e della configurazione per i componenti software. Gran parte della documentazione tecnica sarà prodotta durante queste fasi. Si deve quindi precisare come sarà curata questa documentazione.

Viene descritto l'ambiente di prova e le apparecchiature di prova necessari. Durante il test, viene normalmente esercitata una pressione considerevole sull'apparecchiatura di test. Pertanto, questa attività deve essere pianificata con attenzione. L'ordine in cui i componenti vengono integrati e testati deve essere indicato esplicitamente. Inoltre, devono essere indicate le procedure da seguire durante i test di accettazione, ovvero i test sotto la supervisione dell'utente. I test sono discussi nel **Capitolo** **13**

Inizialmente il team ha eseguito delle riunioni, definite come “Sprint”, nel quale sono stati stilati i principali obiettivi e sono stati realizzate le prime versioni dei diagrammi per la rappresentazione generale del progetto, mediante diagrammi UML.

Per la realizzazione del codice sono state utilizzate tecniche in grado di limitare al minimo i difetti, o eventuali errori, del programma, per questo le operazioni di sviluppo si dividono in 5 fasi: La prima fase, definita come “New”, viene utilizzata per descrivere con cura la parte del programma da sviluppare, per far si che debba essere il più completa possibile e vada a escludere mancanze e problemi; una seconda, detta “In progress”, riguarda la vera e propria scrittura del codice, cercando di renderla utilizzabile per più parti e di facile comprensione mediante l’aggiunta di appropriati commenti e descrizione delle parti realizzate; una terza fase, che rappresenta il passaggio da “in sviluppo” a “Ready”, che segna la fine del la scrittura del codice e che dovrà essere esaminata mediante dei test, ed un’ultima fase che viene definita come “Done”, nel quale verranno considerate, di comune accordo, le differenti parti del progetto.

Per la gestione delle versioni il team ha optato ad un meccanismo semplice, ma funzionale: alle versioni iniziali è stato dato un nome, che resterà invariato nel corso del progetto, per far in modo che mediante un titolo si sa a quale parte o documento ci si riferisca. Per la numerazione si è deciso di comune accordo di assegnare un numero, a partire da 1, a tutte le nuove versioni che riguardano introduzioni di nuove parti o cambiamenti di notevole importanza, mentre per l’aggiunta di piccole parti, correzione di errori (bugfix) o sistemazioni varie, verrà aggiunto al numero della versione una sottoversione, indicata mediante un “punto” e l’aggiunta di un altro numero (es. v1.1; v1.2; …).

1. **Garanzia** **di** **qualità** Quale organizzazione e procedure verranno utilizzate per garantire che il software in fase di sviluppo soddisfi i requisiti di qualità dichiarati? I molti aspetti di un Piano di Assicurazione della Qualità possono anche essere trattati in un documento separato. Il tema della garanzia della qualità è discusso nel **Capitolo** **6** .

1 https://[www.oracle.com/java/technologies/javase/codeconventions-contents.html](http://www.oracle.com/java/technologies/javase/codeconventions-contents.html)

1. **Pacchetti** **di** **lavoro** **(workpackages)** I progetti più grandi devono essere suddivisi in attività, parti gestibili che possono essere allocate ai singoli membri del team. Ciascuna di queste attività deve essere identificata nel piano di progetto. La scomposizione gerarchica del progetto è rappresentata in una struttura di scomposizione del lavoro (vedi anche **Sezione** **8.4** ).

Il progetto si può suddividere in 4 grandi attività da svolgere basandosi sulle tre parti generali nel quale esso si può scomporre: vi è una prima parte riguardante la gestione delle Aziende di trasporto, con la relativa suddivisone e gestione dei mezzi e dei luoghi di deposito di essi; è presente anche una seconda parte che riguarda la gestione degli utenti, i quali avranno funzionalità differenti a seconda del loro ruolo assegnatogli e in base alle funzioni che dovranno svolgere. Possiamo considerare anche una terza parte che riguarda la visualizzazione su mappa dei percorsi dei mezzi secondo la scelta degli utenti ed infine, una quarta parte riguardante lo sviluppo della parte grafica del progetto, che permetterà agli utenti finali di poter interagire con il programma senza difficoltà.

1. **Risorse** Durante il progetto sono necessarie molte risorse. L'hardware, i cicli della CPU e gli strumenti necessari per supportare il progetto sono elencati in questa voce. Occorre inoltre indicare il personale necessario per le varie fasi del processo.

* **Software:**   
  Ambiente di sviluppo:   
  IDE per lo sviluppo in Java (versione 2024-09)   
  Java Development Kit (JDK):   
  Kit di sviluppo Java (versione JDK 23)   
  Papyrus:   
  Tool per la creazione delle rappresentazioni UML (2024-06 release (6.7.0)   
  :
* **Hardware**   
  Computer personali che dispongono delle caratteristiche sufficienti per lavorare con Eclipse, Papyrus, GitHub, ... (quantità: 2)

1. **Budget** e programma Il budget totale per il progetto deve essere assegnato alle varie attività come indicato nella struttura di ripartizione del lavoro. Anche le attività devono essere programmate in tempo, ad esempio utilizzando un grafico PERT (vedi **Sezione** **8.4** ). In questa rubrica è indicato anche il modo in cui vengono tracciate le risorse e le altre spese. Il tema della stima dei costi e dei tempi è trattato ampiamente nel **Capitolo** **7** .
2. **Cambiamenti** È stato affermato in precedenza che i cambiamenti sono inevitabili. Bisogna garantire che questi cambiamenti siano gestiti in modo ordinato. Sono quindi necessarie procedure chiare su come verranno gestite le modifiche proposte. Se il processo è agile, ogni iterazione comporta modifiche e queste vengono gestite in modo leggero. In realtà, non sono visti come cambiamenti. Nei processi più pesanti, ogni modifica proposta deve essere registrata e rivista. Quando una richiesta di modifica è stata approvata, è necessario stimarne l'impatto (costo). Infine, la modifica deve essere incorporata nel progetto. Le modifiche che vengono immesse tramite la porta sul retro portano a codice strutturato male, documentazione inadeguata e superamento di costi e tempi. Poiché le modifiche portano a versioni diverse sia della documentazione che del codice, le procedure da seguire per gestire tali modifiche vengono spesso gestite nel contesto di un piano di controllo della configurazione.
3. **Consegna** Devono essere indicate le procedure da seguire per la consegna dell'impianto al cliente.

La consegna prevista del progetto è stimata per la prima settimana di gennaio del 2025 e prevede la completa raggiunta degli obiettivi concordati ed un’eventuale risoluzione dei problemi affrontati in corso d’opera.

Si stima che il progetto permetta a tutti gli utenti un utilizzo facilitato dell’interfaccia per semplificare la comprensione e l’utilizzo dei mezzi di spostamento pubblico nella provincia.